2014年财政支出项目绩效自评价报告

评价类型：□实施过程评价      √完成结果评价

项目名称：      省公安厅看守所监管场所维护费

项目单位：      海南省公安厅看守所

主管部门：      海南省公安厅

评价时间：   2015年  5 月  19 日至2015年 5  月 25   日

组织方式：□财政部门     □主管部门     √项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       √项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省公安厅看守所

上报时间：2015年5月25日

项目绩效目标表

项目名称：监管场所维护费

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 监仓监控系统及民警监管设施覆盖率 | 覆盖率100% | 100% | 95% | 90% | 90%以下 |
|  | 项目的维修维护的内容实施率 | 实施率95%以上 | 100% | 95%-99% | 85%- 94% | 85% 以下 |
|  | 项目完成时间 | 2014年12月20日前 | 2014年12月15日前 | 2014年12月20日前 | 2014年12月25日 | 2014年12月25日后 |
| 成效指标 | 保障监所各类监管设施正常运行率 | 运行率95%以上 | 100% | 95%-99% | 85%- 94% | 85% 以下 |
| 效率指标 | 项目实施服务学员满意度 | 满意 | 满意 | 一般满意 |  | 不满意 |

注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2014年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海南省公安厅 看守所 | 主管部门 | 海南省公安厅 |
| 项目负责人 | 胡庆礼 | 联系电话 | 65715889 |
| 地址 | 海口市美兰区灵山镇红丰村委会 | 邮编 | 571126 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 48 | 实际到位资金（万元） | 48 | 实际使用情况（万元） | 48 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 48 | 省财政 | 48 |  | 48 |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容：为了维护监所各项设施、设备的正常运行和安全基础设施的完善，维持正常的工作需要。用于监控设备日常维修护，网络运行及维护，监仓水电设施更新及维护，监仓监区维护，有线电视设备维护费及有线电视收视费，防雷系统维护年检费，警用器材购置费。 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据：依据2014年省财政预算安排项目经费进行实施。保障省看守所监所各项设施、设备的正常运行和安全基础设施的完善，维持正常的工作需要。2013年我所向省财政厅申请“监管场所维护费”，列入2014年预算中实施。 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序：经费符合申报条件。省财政厅列入2014年预算申请，并获得批准。批准文号：琼财预[2014]175号，该项目为经常项目，在实施中严格按照相关财政、财务规定和项目管理办法、履行相关手续。 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法：制定对资金管理办法。监控设备日常维修护费：6万元，网络运行及维护费：3万元，监仓水电设施更新及维护费：4.1万元，监仓监区维护费：30万元，有线电视设备维护费及有线电视收视费：2万元，防雷系统维护年检费：1.9万元，警用器材购置费：1万元。 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果：分配合理，项目维修维护内容及需要购置的设备与预算相符。 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率：2014年3月省财政下达项目资金：480千元，实际到位100% | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效：2014年3月资金到位，按着申请用款计划审批，12月底前完成所有项目验收。 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用：48万元监管场所维护费全部使用在预算上。监控设备日常维修护费：6万元，用于维修护监控设备；网络运行及维护费：3万元，用于公安专网线路租用费；监仓水电设施更新及维护费：4.1万元，用于维护监仓灯具及水笼头；监仓监区维护费：30万元，用于维护监仓墙体及监仓铁门；有线电视设备维护费及有线电视收视费：2万元，用于维护有线电视设备及收视费；防雷系统维护年检费：1.9万元，用于防雷检测；警用器材购置费：1万元用于购置警用器材。该资金使用不虚列，支出依据合规，开支不超标。 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理：按财务流程报资金用款计划申请，资金指标下达后，严格按审批程序进行审批，设施建设、设备购置的审批、验收款项支付严格遵守财务规章制度。款项使用和支付严格遵守财务规章制度。 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构：海南省公安厅看守所成立该项目的建设小组，由所长胡庆礼任组长，副所长陈文彬任副组长，副调研员赖仁雄、童成富、科长李金明、庞永宁为组员的建设小组，工作领导小组成员明确工作分工，各负其责。 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度：款项的使用及支付严格遵守财政厅国库支付制度和流程，遵守公安厅审批制度，遵守政府采购制度，遵守海南省公安厅看守所财务管理制度。 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 监仓监控系统对监管场所覆盖率，覆盖率：95%，良，基础设施完好率：95%，良。 | 5 | 4 |
|  |  |  |  | 项目的维修维护的内容实施率，实施率：100%，优。 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 项目实施完成时间：2014年12月 25日，中。 | 5 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 保障监所各类监管设施正常运行率：93%，优。 | 20 | 15 |
|  |  |  |  | 项目实施服务对监管场所安全防范、基础设施完好程度，满意度：满意。 | 20 | 20 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 92 |
| 评价等次 | 良 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 胡庆礼 | 所长 | 海南省公安厅看守所 |  |  |
| 陈文彬 | 副所长 | 海南省公安厅看守所 |  |  |
| 赖仁雄 | 副调研员 | 海南省公安厅看守所 |  |  |
| 童成富 | 副调研员 | 海南省公安厅看守所 |  |  |
| 李金明 | 科长 | 海南省公安厅看守所 |  |  |
| 庞永宁 | 科长 | 海南省公安厅看守所 |  |  |
| 评价工作组组长（签字）：谢照云 项目单位负责人（签字并盖章）：胡庆礼 2015年 5 月 30 日 |

海南省公安厅看守所2014年

预算项目绩效自评报告

海南省财政厅：

根据《关于批复2014年省本级部门预算的通知》的通知，本年度安排我单位项目“监管场所维护费：480千元”，该项目的实施有效地保障了看守所各项工作的正常运行。现就该项目的绩效自评报告如下：

- 项目概况：

（一）、项目单位基本情况。

1、海南省公安厅看守所隶属省公安厅直接领导，其主要任务是依法羁押被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人、犯人进行教育管理，敦促其如实供述自己的问题，揭发他人的违法行为，保障刑事诉讼活动顺利进行。

2、海南省公安厅看守所占地面积90亩，坐落于海口市美兰区灵山镇红丰管理区，距市区约20公里。新所分一、二期建设，于2004年11月建成并投入使用，设计关押量600人的大型看守所。主要基础设施有办公及备勤楼：3785平方米，审讯室：1095平方米，监舍：4842平方米，武警营房：1582平方米。。附属配套设施有食堂、篮球场、健身房等设施，配套设施，如电气、防雷、给排水、排污、道路、围墙、绿化、通信等附属设施，目前已建成布局较为合理，功能较为完善的拘押收教管理场所的基础设施。

（二）项目实现目标。

省公安厅看守所在厅党委正确领导下，在看守所民警、武警中队官兵共同努力下做到文明、理性、依法管理，使看守所连续  十多年安全无事故，被公安部评为一级看守所。

省公安厅看守所经过十多年的运行，原有的基础设施，安全防范设施和生活设施等附属设施陈旧、老化，需要资金维护、维修和改造，2014年省财政预算安排监管场所维护费：480千元。主要用于：1、监区监控系统及门禁系统设备日常维护，2、网络运行的日常维护，3、监区水电设施的更新维护，4、监区有线电视的维护，5、监区监仓设施维修维护，6、监区防雷系统维护及年检，7、警用器材的更新。该项目的实施能有效的宝座看守所各项工作的正常运行，将对看守所安全防事故工作起到重要的作用。

- 项目资金使用及管理情况：

根据2014年省财政预算安排，省公安厅看守所监管场所维护费：480千元，该资金按时百分之百到位，并做到专款专用，严格把关，各项开支控制在预算范围内。

2014年7月因受特大台风“威马逊”的影响，（一）、监控系统、门禁系统严重受损，监区周边、监舍周边摄像头被台风刮倒、 线路被刮断，整个系统无法工作，处于瘫痪状态，给看守所安全管理带来极大隐患，及时组织抢修，成本控制在预算范围内。（二）、监区外围墙倒塌，防雷设施损坏，门窗玻璃破碎、高墙电网被刮断、高墙钢网墙被刮倒、停水停电、这都给监所带来许多的安全隐患，需要及时修改。上述项目资金的使用严格按照项目管理制度要求，专款专用、控制在预算范围内，完成预算维护项目百分之百，保证了看守所的安全和诉讼活动的顺利进行，总体达到目的要求。

- 项目组织情况：

我所严格按照程序和规定，严格执行预算项目下达的内容和要求，推进项目建设和资金执行进度。

（一）、项目组织情况：为加强和规范预算项目的建设管理，明确职责和落实任务，提高项目建设的工作效率和进度，省看守所成立项目建设推进工作领导小组，进一步加强预算项目建设的领导工作，项目建设工作领导小组实行工作责任制，组织各项目的报批、实施及验收等工作，组织协调相关部门、及相关人员解决各项目建设中产生的问题，及时向上级有关部门和所支委会、所务会报告各项目进展情况，接受监督和检查。工作领导小组成员明确工作分工，各负其责。

（二）、项目管理情况：我所监管场所维护经费均为经常性项目经费，各项目实施均按预算安排进行，严格执行审批制度，做到专款专用，不挪用，不占用，不超预算使用。在实施过程由专人负责，并有检查、有验收，使整个项目达到预期目标。

四、项目绩效情况。

项目建设成本控制在预算范围内。项目实施进度已在年度内全部完成，符合预算要求，达到合格以上，项目的建设、更新和维护，有效的提升我所的工作效率和安全防范设施，各种设施正常进行，较好的达到监所的管理要求，使看守所的教育管理更具体，更规范，保障工作更有力，安全工作更有效，实现了看守所安全无事故，保证了诉讼活动的顺利进行。

项目的改造、维修和维护有效发挥了项目的效益。

（一）、监控系统的维修维护有效的对各监仓在押人员24小时的监控，防止自杀、防斗殴、防止在押人员在监舍内的违法行为、确保监所安全、门禁系统的维修维护使其正常运行，进一步加强监所安全防控设施，有效提高了监所的安全管理。

（二）、防雷系统的维修维护，海口为雷带地区，该项目实施，保证国家公共财物和在押人的人身安全。

（三）有线电视维修维护，丰富在押人员文化生活，稳定情绪，便于管理。

（四）、电网、高墙钢网墙维修维护，有效防止在押人员逃脱，保证了监所安全。

（五 ）、监区岗楼窗口玻璃及外围倒塌的维修，以及监区墙体涂料脱落修复，维护监管场所基础设施的安全、改善了监所的服务条件和外观形象

- 综合评价情况及评价结论：

省看守所“监管场所维护”预算项目，是维持监所正常运行的经常性项目，项目资金及时足额到位，保证项目正常有序开展。项目的实施，对保障看守所的管理教育，安全工作，后勤保障等工作发挥了积极的作用。

自评小组经过认真对照项目绩效目标和实际项目实施结果，认为该项目绩效评价等次为：良。得分：92分。

- 主要经验及做法和问题

该项目为经常性项目，根据的初预算安排的经费，每季度初申请用款计划一次，按计划逐项实施，在实施的过程中，各项目做到专款专用，有专人负责、有计划，有安排，并有检查，有验收，使各项目经费按期实施，为看守所的安全发挥了重要作用。由于项目分散，都是经常性项目，致使在执行过程中较为缓慢。

二O一五年五月二十四日